ZP.272.07.2024 Siemień, 31.12.2024 r.

**ZMIANA TREŚCI SWZ**

### Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 ust. 1 ustawy Pzp pn. „Rozwój infrastruktury użyteczności publicznej na obszarze gminy Siemień”.

### Zamawiający – Gmina Siemień, na podstawie art. 286 ust. 1 Pzp, wprowadza zmianę treści warunków zamówienia.

* Zmianie ulegają postanowienia rozdziału XV SWZ

Treść pierwotna:

Ofertę należy złożyć poprzezPlatformę do dnia **03.01.2025r. godz. 10:00.**

Treść zmieniona:

Ofertę należy złożyć poprzezPlatformę do dnia **17.01.2025 r. godz. 10:00.**

* Zmianie ulegają postanowienia rozdziału XVI SWZ

Treść pierwotna:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **03.01.2025r. godz. 10:00.**

Treść zmieniona:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **17.01.2025 r. o godz. 10:30.**

* Zmianie ulegają zapisy załącznika nr 10 doSWZ - umowa

Treść pierwotna:

**§ 11. Regulowanie płatności**

1. Z uwagi na dofinansowanie inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz treść art. 443 ust. 2 ustawy Pzp, rozliczenie za realizację zamówienia nastąpi na podstawie:
2. faktur częściowych dotyczących realizacji etapu I, o którym mowa w § 1 ust. 4 umowy, wystawianych:
3. pierwsza faktura po zakończeniu etapu I inwestycji. Podstawą wystawienia faktury częściowej jestzakończenie w całości danego elementu robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz potwierdzenie jego wykonania protokołem częściowego odbioru wykonanych robót podpisanym przez kierownika budowy, zatwierdzonym przez Inspektora/ów nadzoru inwestorskiego. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy objęta pierwszą fakturą częściową dotyczącą etapu I nie przekroczy 556 000,00 zł brutto,
4. druga faktura częściowa po zakończeniu etapu II inwestycji.Podstawą wystawienia faktury częściowej jest zakończenie w całości danego elementu robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz potwierdzenie jego wykonania protokołem częściowego odbioru wykonanych robót podpisanym przez kierownika budowy, zatwierdzonym przez Inspektora/ów nadzoru inwestorskiego. Ostatnia faktura częściowa dotycząca etapu I, o którym mowa w § 1 ust. 4 umowy będzie opiewała na kwotę nie przekraczającąróżnicy pomiędzy kwotą określoną w ust. 2 pkt 1 niniejszego paragrafu a wysokością wynagrodzenia objętego pierwszą fakturą częściową.
5. jednej faktury częściowej, wystawionej po zrealizowaniu etapu II, o którym mowa w § 1 ust. 4 umowy i oraz potwierdzeniu jego wykonania protokołem częściowego odbioru wykonanych robót podpisanym przez kierownika budowy, zatwierdzonym przez Inspektora/ów nadzoru inwestorskiego. Podstawą wystawienia faktury częściowej jest zakończenie w całości danego elementu robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo-  
   -finansowym oraz potwierdzenie jego wykonania protokołem częściowego odbioru wykonanych robót podpisanym przez kierownika budowy, zatwierdzonym przez Inspektora/ów nadzoru inwestorskiego.
6. faktury końcowej, wystawionej po zrealizowaniu całości zamówienia, uzyskaniu przez Wykonawcę, w imieniu Zamawiającego, pozwolenia na użytkowanie, podpisaniu protokołu odbioru końcowego przez kierownika budowy, Inspektorów nadzoru inwestorskiego, przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

Treść zmieniona:

**§ 11. Regulowanie płatności**

1. Z uwagi na dofinansowanie inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz treść art. 443 ust. 2 ustawy Pzp, rozliczenie za realizację zamówienia nastąpi na podstawie 3 faktur:
2. jednej faktury częściowej, wystawionej po zrealizowaniu etapu I, o którym mowa w § 1 ust. 5 umowy oraz potwierdzeniu jego wykonania protokołem częściowego odbioru wykonanych robót, podpisanym przez kierownika budowy, zatwierdzonym przez Inspektora/ów nadzoru inwestorskiego. Podstawą wystawienia faktury częściowej jest zakończenie w całości danego elementu robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz potwierdzenie jego wykonania protokołem częściowego odbioru wykonanych robót podpisanym przez kierownika budowy, zatwierdzonym przez Inspektora/ów nadzoru inwestorskiego.
3. jednej faktury częściowej, wystawionej po zrealizowaniu etapu II, o którym mowa w § 1 ust. 5 umowy oraz potwierdzeniu jego wykonania protokołem częściowego odbioru wykonanych robót, podpisanym przez kierownika budowy, zatwierdzonym przez Inspektora/ów nadzoru inwestorskiego. Podstawą wystawienia faktury częściowej jest zakończenie w całości danego elementu robót zgodnie z harmonogramemrzeczowo-finansowym oraz potwierdzenie jego wykonania protokołem częściowego odbioru wykonanych robót podpisanym przez kierownika budowy, zatwierdzonym przez Inspektora/ów nadzoru inwestorskiego.
4. faktury końcowej, wystawionej po zrealizowaniu całości zamówienia, uzyskaniu przez Wykonawcę, w imieniu Zamawiającego, pozwolenia na użytkowanie, podpisaniu protokołu odbioru końcowego przez kierownika budowy, Inspektorów nadzoru inwestorskiego, przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

Zamawiający udostępnia zaktualizowany załącznik nr 10 do SWZ – umowa

**Niniejsze pismo stanowi integralną część specyfikacji warunków zamówienia.**